Meeting Agenda

Date: 23/5 - 17

Chair: Eli

Participants: Linnéa, Eli, Evelina och Paulina

1. Objectives (5 min). Resolve any issues preventing the team to continue.

Paulina kan ej få countdown att fungera.

Linnea skall fixa så att man kan ändra saker i expandlelistview

Eli skall refaktorera och ändra i kod.

Evelina skall fixa så att man kan spara aktiviteterna när man inte längre är inne i programmet.

2. Reports (15 min) from previous meeting

Eli: Skulle försöka spara listor men evelina skall istället försöka fixa det.

Linnea: popup från expandlelist fungerar.

Paulina: har nu fått popupen för att bestämma tiden som skall räknas ner att fungera

Evelina har finslipat adaptersarna till hur recyclerview i statistikvyn används.

Rapporten har mycket text nu som skall korrekturläsas och finslipas.

3. Discussion items (35 min)

Allat nedanför skall fixas:

Skriv i rapporten

Funktionalitet i koden

Tester

Refactorera

SDD

RAD

User Cases

Presentationen

4. Outcomes and assignments (5 min)

Eli: fixa tester.

Alla fixa resten ovanför.

5. Wrap up - Write down unresolved issues for next meeting.

Någon gång i veckan. Senast 28 maj. Vi skall dock ha mycket kontakt via messenger.